━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PLANO MESTRE CONSOLIDADO

Plataforma Agregadora de IA Multi-Modelo

Documento Único de Referência — Versão Definitiva

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Consolidação rigorosa de 4 documentos estratégicos

+ Pesquisa de mercado global (17 plataformas de afiliados)

+ Análise competitiva de 8 agregadores de IA

+ 47 gaps críticos identificados e resolvidos

+ 32 inovações exclusivas de 6 segmentos diferentes

Março 2026 | Versão 3.0 | Confidencial

# PARTE 1 — AUDITORIA CRUZADA: 47 GAPS CRÍTICOS

🚨 Esta auditoria cruzou os 4 documentos originais linha a linha. Cada contradição, omissão e risco não mapeado foi catalogado, classificado por severidade e resolvido com ação corretiva.

## 1.1 Contradições Entre Documentos

A análise cruzada revelou 12 contradições diretas entre os documentos que, se não resolvidas, comprometeriam a execução do projeto. Cada contradição recebeu uma resolução definitiva que é adotada neste Plano Mestre como fonte única de verdade.

| # | Contradição | Doc A vs Doc B | Resolução Definitiva |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Prazo MVP: Plano diz 8-10 semanas, Spec v2 diz 12 semanas (6 sprints) | Plano §10 vs Spec v2 §4.4 | Adotar 14 semanas (7 sprints). 12 semanas é irrealista com equipe de 2 devs no início. Sprint 7 é buffer de QA e hardening. |
| C-02 | Equipe: Plano prevê CTO + 1 dev, Spec v2 assume velocity de 3 devs (40 SP/sprint) | Plano §3.4 vs Spec v2 §4.4 | Velocity real com 2 devs: 24-28 SP/sprint. Rebalancear todos os sprints. Contratar 3º dev no mês 2. |
| C-03 | Programa afiliados: Plano diz Fase 2 (meses 4-6), Parceiros spec começa em S7 (mês 4) | Plano §10 vs Parceiros §7 | Alinhar: parceiros iniciam S8 (mês 4.5). S7 focado em polish do MVP + métricas de retenção antes de escalar aquisição. |
| C-04 | Custo infra: Plano assume R$160/mês inicial, mas auto-routing + RAG + cache exigem mais | Plano §3.2 vs Spec v2 EP-01/EP-06 | Infra real mês 1: R$450/mês (inclui vector DB para RAG, Redis para cache de sessões, queue para auto-routing). |
| C-05 | Base comissão: Parceiros spec diz 'valor pago' mas fórmula §4.2 desconta gateway antes | Parceiros §RC-01 vs §4.2 | Padronizar: comissão sobre valor_pago_usuario ANTES de taxa gateway. Gateway é custo operacional da plataforma, não do parceiro. |
| C-06 | Free tier: Plano diz 'sem cartão', Spec v2 diz 500 créditos, mas não especifica modelos | Plano §2 vs Spec v2 US-022 | Free tier: 300 créditos/mês, acesso a 5 modelos econômicos, sem imagem/vídeo, 3 conversas simultâneas, marca d'água 'Powered by [Plataforma]'. |
| C-07 | Sprint S9 tem 26 SP e S10 tem 29 SP no módulo parceiros, mas velocity é 16 SP (1 dev) | Parceiros §7 vs capacidade | Módulo parceiros deve ter 2 devs dedicados. Replanejar: S8-S9 core tracking + comissões, S10-S11 dashboard + pagamentos, S12 analytics. |
| C-08 | Cookie 30 dias vs ITP Safari que limita a 7 dias | Parceiros §RA-01 vs realidade técnica | Implementar tracking híbrido: cookie first-party + fingerprint server-side + fallback código digitado. Detalhe na Parte 6. |
| C-09 | Plano assume OpenRouter como gateway único, mas cria dependência crítica | Plano §7 vs Análise Riscos | Arquitetura dual: OpenRouter como primário (80% tráfego) + integrações diretas com OpenAI/Anthropic/Google como fallback (20%). Migração gradual para diretas. |
| C-10 | Churn mensal de 8% é otimista para SaaS Brasil (média mercado 10-15%) | Plano §4.1 vs benchmarks | Modelar cenários: otimista 7%, base 10%, pessimista 14%. Todas as projeções financeiras recalculadas com cenário base. |
| C-11 | Preço R$99 fixo sem tier intermediário cria gap entre free (R$0) e pago | Plano §2 vs melhores práticas | Adicionar tier Starter R$39/mês (1.000 créditos, 15 modelos texto). Reduz barreira de conversão free→paid em 60%. |
| C-12 | Spec v2 lista 52 features no MVP mas não prioriza o que é realmente dia 1 | Spec v2 §3.1 vs viabilidade | MVP brutal: 28 features dia 1 (chat + 10 modelos + créditos + Pix + 3 inovações). Restantes 24 features entram nas semanas 2-4 pós-launch. |

## 1.2 Gaps Críticos Não Cobertos

Além das contradições, foram identificados 23 gaps — áreas inteiras que nenhum dos 4 documentos aborda adequadamente mas que são essenciais para uma solução top 1 do mercado.

### Gaps de Arquitetura e Infraestrutura

| ID | Gap | Impacto se Não Resolvido | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Nenhum documento especifica arquitetura técnica (microservices vs monolito, deploy strategy, CI/CD) | Retrabalho massivo, débito técnico inpagável, impossibilidade de escalar | Monolito modular (modular monolith) até 5K users, depois extração gradual. Next.js + Node.js + Postgres + Redis. CI/CD com GitHub Actions. Detalhe na Parte 4. |
| G-02 | Sem estratégia de observabilidade (logs, métricas, alertas, tracing) | Incapacidade de diagnosticar problemas em produção, SLA impossível | Stack: Grafana (métricas) + Loki (logs) + Tempo (tracing). Alertas PagerDuty para P0. Dashboard Grafana com métricas de negócio. |
| G-03 | Sem estratégia de cache e performance | Latência alta, custo API desnecessário, UX degradada | 3 camadas: Redis (sessões + rate limiting), CDN edge (assets), Semantic Cache (respostas similares de IA). Cache hit reduz custo API em 20-30%. |
| G-04 | Sem especificação de API interna (contratos, versionamento) | Frontend e backend desalinhados, bugs de integração constantes | API-first: OpenAPI 3.1 spec antes de implementar. Contratos tipados com Zod. Versionamento /v1/ desde dia 1. |
| G-05 | Sem estratégia de banco de dados (índices, particionamento, backup) | Queries lentas com escala, perda de dados, downtime | Postgres com connection pooling (PgBouncer), índices compostos em queries frequentes, backup automático diário, read replica a partir de 5K users. |

### Gaps de Produto e UX

| ID | Gap | Impacto | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| G-06 | Sem estratégia de onboarding personalizado por persona | 80% dos churns acontecem nos primeiros 7 dias. Onboarding genérico perde usuários | 4 fluxos de onboarding: Creator (Marina), Profissional (Carlos), Dev (Thiago), Educador (Ana). Cada um com templates, modelos recomendados e tutorial contextual. |
| G-07 | Sem estratégia de retenção e engajamento pós-conversão | Churn alto após primeiro mês quando 'novidade' passa | Sistema de engajamento inspirado no Duolingo: streaks diários (+50 créditos bônus), missões semanais, relatório de impacto mensal mostrando economia e produtividade. |
| G-08 | Sem accessibility (a11y) especificada | Exclui 24% da população brasileira com alguma deficiência, risco legal | WCAG 2.1 AA desde MVP: leitores de tela, contraste, navegação por teclado, textos alternativos. Diferencial vs todos os concorrentes. |
| G-09 | Sem estratégia de internacionalização (i18n) desde o início | Código hardcoded em PT-BR impossibilita expansão LATAM planejada para Ano 2 | Framework i18n desde dia 1: next-intl, strings externalizadas, formatos de data/moeda localizados. Custo: +2 SP no setup, economiza 50+ SP depois. |
| G-10 | Sem sistema de notificações (in-app, push, email) | Usuário não sabe quando créditos estão acabando, perde atualizações | Centro de notificações: créditos baixos, novos modelos, atualizações de features, tips semanais. Push mobile + email digest semanal. |

### Gaps de Negócio e Financeiro

| ID | Gap | Impacto | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| G-11 | Sem modelagem financeira do programa de afiliados integrada ao P&L | Impossível prever impacto das comissões na margem EBITDA | Cenário base: 25% users via afiliados, comissão média 18%, impacto na margem: -4,5pp EBITDA. Detalhado na Parte 3. |
| G-12 | Sem estratégia de pricing dinâmico quando custos de API mudam | APIs sobem 2x = margem destruída da noite pro dia | Pricing review trimestral. Créditos são unidade interna — ajustar custo em créditos por modelo sem mudar preço ao usuário. Buffer de 15% na precificação de créditos. |
| G-13 | Sem análise de cenário pessimista detalhado (cash runway) | Se crescimento for 50% do projetado, quando acaba o dinheiro? | Cenário pessimista: 50% do growth, 14% churn, custos 20% acima. Cash runway: 5,5 meses. Ação: cortar marketing para R$3K, negociar créditos API, reduzir free tier. |
| G-14 | Sem estratégia fiscal e tributária para escala | Simples Nacional tem teto de R$4,8M/ano. Acima disso, carga tributária sobe de 6% para 15-27% | Planejamento: SaaS no Simples (Anexo III/V). Acima de R$3M ARR, avaliar Lucro Presumido. Incentivos Lei do Bem para P&D em IA. |
| G-15 | Sem termos de uso e política de uso aceitável para IA | Risco legal se usuário gerar conteúdo ilegal/prejudicial via plataforma | Termos robustos: proibição de geração de CSAM, malware, desinformação. Content filter obrigatório. Logs de auditoria por 90 dias. Compliance com Marco Legal da IA (PL 2338/2023). |

### Gaps do Sistema de Parceiros (da nossa análise prévia)

| ID | Gap | Impacto | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| G-16 | Sem entidade payment_batches para pagamentos em lote | Impossível rastrear lotes de pagamento, reconciliação manual | Nova entidade payment_batches com: batch_id, data_processamento, total_parceiros, total_valor, status, comprovantes. Detalhada na Parte 6. |
| G-17 | Anti-fraude limitada a IP e auto-referência | Fraud rate de 15-45% em programas de afiliados sem ML | Sistema 2 camadas: regras rápidas (velocity, geo, device) + modelo ML (XGBoost). Features: tempo entre click e conversão, padrões de device, behavioral analysis. |
| G-18 | Sem autenticação específica para parceiros | Parceiros sem acesso seguro ao dashboard, token de API inexistente | Auth dedicada: magic link + 2FA opcional. JWT com scope 'partner'. Rate limiting por parceiro. API key para integrações. |
| G-19 | Carência de 7 dias sem edge cases definidos | Reembolso no dia 6 vs dia 8 gera disputas. Parciais undefined | Regras: reembolso dia 1-7 = comissão cancelada. Dia 8+ = comissão mantida, estorno vem do P&L. Reembolso parcial = comissão proporcional recalculada. |
| G-20 | Sem especificação de API (endpoints, payloads, autenticação) | Parceiros não podem integrar programaticamente, limita escala | REST API completa para parceiros: GET /partner/stats, GET /partner/commissions, GET /partner/coupons. Webhooks para eventos de conversão. Documentação Swagger. |
| G-21 | US-P09 (link indicação) é sistema diferente do programa de afiliados | Misturar dois sistemas causa confusão técnica e de negócio | Separar em 2 módulos: Referral Program (créditos, qualquer assinante) vs Partner Program (comissões em R$, aprovação manual). Compartilham tracking engine. |
| G-22 | Sem tracking server-side (cookie only perde 30-40% conversões) | Safari ITP 7 dias, ad blockers, navegação anônima = atribuições perdidas | Tracking híbrido: S2S postback como primário + cookie first-party como fallback + código manual como última opção. Click ID único (UUID) salvo server-side. |
| G-23 | Sem RBAC detalhado para admin do programa | Qualquer admin pode processar pagamentos, risco operacional | 3 roles: Partner Admin (CRUD parceiros/cupons), Finance Admin (processar pagamentos), Super Admin (ambos + configurações globais). |

## 1.3 Riscos Não Mapeados

A análise identificou 12 riscos que nenhum documento original cobria adequadamente:

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação Adotada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Marco Legal da IA no Brasil (PL 2338) aprovado com restrições a intermediários de IA | Média | Crítico | Monitorar tramitação. Estruturar como 'plataforma de acesso', não provedor. Consultoria jurídica especializada em tech. |
| R-02 | OpenRouter muda pricing ou fica instável (single point of failure) | Média | Alto | Integração direta com top 3 providers (OpenAI, Anthropic, Google) como fallback. Nunca mais de 70% do tráfego em um único gateway. |
| R-03 | Inner AI (concorrente BR) capta rodada e investe pesado em aquisição | Alta | Alto | Diferenciação por inovação (22+ features exclusivas), não por preço. Comunidade e efeitos de rede (marketplace bots, templates) criam moat. |
| R-04 | Heavy users exploram modelos premium e destroem margem | Alta | Médio | Rate limiting por tier. Créditos premium com multiplicador 80-100x. Análise semanal dos top 5% users. Circuit breaker: se custo > 60% do ARPU, notificar e sugerir upgrade. |
| R-05 | Vazamento de dados de parceiros ou usuários (LGPD) | Baixa | Crítico | Encrypt at rest + in transit. Pen test trimestral. DPO desde mês 1. Seguro cyber liability. Plano de resposta a incidentes documentado. |
| R-06 | Provedores de IA bloqueiam acesso de intermediários/agregadores | Baixa | Crítico | Diversificação: nunca depender >30% de um provedor. Modelos open-source self-hosted como plan B. Relacionamento comercial direto com BD dos providers. |
| R-07 | Câmbio BRL/USD sobe acima de R$7 (custos API em dólar) | Média | Alto | Buffer de 20% no pricing de créditos. Hedge natural: 30% do tráfego em modelos open-source (custo em BRL). Revisão de créditos se câmbio variar >15%. |
| R-08 | Parceiros fraudulentos geram conversões falsas em escala | Média | Alto | ML anti-fraude (Parte 6). KYC básico (CPF/CNPJ validado, selfie). Carência 14 dias para parceiros novos. Limite de R$500/mês nos primeiros 3 meses. |
| R-09 | Indisponibilidade simultânea de múltiplos provedores de IA | Baixa | Alto | Queue de retry com backoff exponencial. Modelos self-hosted como fallback de emergência. Status page público. SLA interno de 99,5%. |
| R-10 | Escalabilidade do banco de dados com 10K+ users e milhões de mensagens | Média | Alto | Particionamento de tabela de mensagens por user_id. Archive de conversas >90 dias para cold storage. Connection pooling. Read replica. |
| R-11 | Competição de preço com ChatGPT/Claude/Gemini reduzindo preço para <US$10 | Alta | Alto | Valor está na agregação + localização + features exclusivas, não no preço unitário. Se providers cobram US$10, custo API cai proporcionalmente = margem melhora. |
| R-12 | Dependência do founder (bus factor = 1) | Alta | Crítico | Documentação obsessiva desde dia 1. Runbooks para operações críticas. Co-founder técnico até mês 6. Key-person insurance. |

# PARTE 2 — VISÃO ESTRATÉGICA UNIFICADA

## 2.1 Posicionamento: O 'Nubank da IA'

A plataforma não é apenas mais um agregador de IA. O posicionamento estratégico é ser o 'Nubank da Inteligência Artificial' — democratizar acesso a IA de ponta para brasileiros que hoje pagam 3-5x mais em dólar, com uma experiência que elimina complexidade, em português nativo, com pagamento local.

Assim como o Nubank transformou banking ao eliminar agência, burocracia e taxas abusivas, a plataforma transforma acesso a IA ao eliminar múltiplas assinaturas em dólar, interfaces em inglês, e a necessidade de entender diferenças técnicas entre modelos.

## 2.2 Moat Defensivo — 5 Camadas de Proteção

Para ser top 1 do mercado, não basta ter features — é preciso construir vantagens competitivas que se reforçam mutuamente e são difíceis de copiar:

### Camada 1: Efeitos de Rede (Network Effects)

- Marketplace de Bots: Cada bot criado atrai users, cada user atrai criadores. Com 10K bots, custa anos para concorrente replicar.

- Templates por Profissão: Comunidade contribui templates jurídicos, médicos, marketing. Biblioteca cresce organicamente.

- Rede de Parceiros: 100+ afiliados gerando conteúdo e tráfego. Efeito composto de aquisição.

### Camada 2: Dados Proprietários

- Perfil de Uso Individual: Após 30 dias, plataforma sabe quais modelos cada user prefere, para quais tarefas. Impossível para novo concorrente.

- Ranking de Modelos: Dados de Modo Duelo criam ranking proprietário de qualidade por tarefa em PT-BR. Ninguém mais tem.

- Cache Semântico: Base de perguntas frequentes em PT-BR que melhora com escala. Mais users = mais cache hits = menor custo = melhor margem.

### Camada 3: Switching Costs

- Projetos e Histórico: Meses de conversas, projetos organizados, base de conhecimento. Migrar = perder tudo.

- Personas Treinadas: Custom personas com system prompts refinados ao longo de semanas. Não exportáveis.

- Integrações Configuradas: Webhooks, Google Drive, Slack integrados. Reconfigurar em outra plataforma é custoso.

### Camada 4: Localização Profunda

- Pagamento 100% Local: Pix, boleto, cartão sem IOF. Concorrentes globais não fazem isso.

- Templates em PT-BR: 250+ prompts para profissões brasileiras (advocacia BR, contabilidade BR, ENEM).

- Compliance LGPD Nativo: Consentimento, DPO, exclusão de dados — tudo pronto. Exigência para empresas.

- Suporte PT-BR 7/7: Único agregador com suporte humano em português todos os dias.

### Camada 5: Inovação Contínua

- 22 Inovações Exclusivas + 10 Cross-Industry: Pipeline de features que nenhum concorrente tem. Lançamento de 2+ inovações/mês.

- Speed to Market: Quando novo modelo lança (GPT-5, Claude 4), estar disponível em <48h. Velocidade = diferencial.

## 2.3 Proposta de Valor por Segmento

| Segmento | Dor Principal | Proposta de Valor | Preço/Mês | Economia vs. Hoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freelancer/Creator | Paga R$300+/mês em 3+ assinaturas | Tudo em um por R$99. Economia de 67% | R$ 99 | R$ 200+/mês |
| Estudante/Professor | Orçamento limitado, interface em inglês | Free tier + Modo Aprendizado + PT-BR | R$ 0-39 | R$ 120+/mês |
| Profissional Liberal | Não sabe inglês, precisa de templates | Templates por profissão + Modo Consultor | R$ 99 | R$ 300+/mês + tempo |
| Dev/Técnico | Quer testar modelos novos, precisa de API | 300+ modelos + API + split screen + Chain Mode | R$ 99-199 | R$ 250+/mês |
| Time/Empresa (B2B) | Sem controle de uso, cada pessoa usa tool diferente | Workspace + RBAC + Analytics + Compliance | R$ 49/seat | R$ 500+/mês por time |

# PARTE 3 — MODELO DE NEGÓCIO REVISADO

⚠️ Todas as projeções foram recalculadas com: tier Starter adicionado, churn base de 10%, programa de afiliados integrado, cenário pessimista modelado, e carga tributária progressiva.

## 3.1 Estrutura de Planos — Revisada

A maior correção no modelo de negócio é a adição de um tier intermediário (Starter) que resolve o gap de R$99 entre o free e o paid, reduzindo a barreira de conversão em até 60%.

|  | Free | Starter | Pro | Team | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preço/mês | R$ 0 | R$ 39 | R$ 99 | R$ 49/seat (mín 3) | Sob consulta |
| Preço/ano | — | R$ 390 (R$32,50/mês) | R$ 999 (R$83,25/mês) | R$ 490/seat/ano | Contrato anual |
| Créditos/mês | 300 | 1.200 | 3.500 | 2.500/seat | Customizado |
| Modelos texto | 5 econômicos | 15 (inclui GPT-4o, Claude Sonnet) | Todos (30+) | Todos | Todos + fine-tuned |
| Geração imagem | Não | Básico (SD, Flux) | Todos (DALL-E 3, MJ) | Todos | Todos + API |
| Vídeo/Áudio | Não | Não | Sim | Sim | Sim + prioridade |
| RAG/Knowledge Base | Não | 1 base, 10 docs | 5 bases, 100 docs | Ilimitado | Ilimitado + S3 |
| Busca Web | 3/dia | 20/dia | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Conversas salvas | 10 | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas + auditoria |
| Inovações exclusivas | Calculadora | Modo Consultor, Links | Todas (Chain, Duelo, etc) | Todas + Admin | Todas + Customizações |
| Suporte | FAQ | Email 48h | Chat PT-BR 7/7 | Chat prioritário | Dedicado + SLA |
| API acesso | Não | Não | Leitura (histórico) | Completa | Completa + webhooks |

## 3.2 Unit Economics Corrigido por Tier

| Métrica | Free | Starter (R$39) | Pro Mensal (R$99) | Pro Anual (R$83) | Team (R$49/seat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receita/user/mês | R$ 0 | R$ 39,00 | R$ 99,00 | R$ 83,25 | R$ 49,00 |
| (-) Gateway pagto | — | R$ 0,90 | R$ 2,28 | R$ 1,90 | R$ 1,13 |
| (-) Custo API médio | R$ 1,20 | R$ 6,50 | R$ 14,80 | R$ 14,80 | R$ 10,20 |
| (-) Comissão afiliado (25% users, 18%) | — | R$ 1,76 | R$ 4,46 | R$ 3,75 | R$ 2,21 |
| (-) Infra rateada | R$ 0,15 | R$ 0,30 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,40 |
| = Margem bruta/user | -R$ 1,35 | R$ 29,54 | R$ 76,96 | R$ 62,30 | R$ 35,06 |
| % Margem bruta | Negativa | 75,7% | 77,7% | 74,8% | 71,5% |
| LTV (10% churn mensal) | — | R$ 295 | R$ 770 | R$ 997 | R$ 351/seat |
| LTV:CAC target | — | >5:1 | >10:1 | >12:1 | >8:1 |

ℹ️ Decisão: Free tier tem custo de R$1,35/user/mês. Com 50% dos free users nunca usando após dia 1, custo efetivo cai para R$0,70. Aceitável como CAC de funil. Limite rígido: máximo 20K users free simultâneos.

## 3.3 Projeção P&L Ano 1 — Cenário Base (Corrigido)

Premissas revisadas: churn 10% mensal/2,5% anual, mix 20% Starter + 55% Pro + 25% Team, 25% users via afiliados (comissão 18%), Simples Nacional 6%.

| Mês | Free | Starter | Pro | Team (seats) | MRR | Custo Total | EBITDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 8 | 10 | 0 | R$ 1.302 | R$ 26.500 | -R$ 25.198 |
| 2 | 500 | 20 | 30 | 6 | R$ 3.744 | R$ 27.800 | -R$ 24.056 |
| 3 | 1.200 | 55 | 70 | 15 | R$ 9.815 | R$ 30.200 | -R$ 20.385 |
| 4 | 2.500 | 110 | 140 | 40 | R$ 20.200 | R$ 35.400 | -R$ 15.200 |
| 5 | 4.000 | 180 | 230 | 80 | R$ 33.740 | R$ 42.000 | -R$ 8.260 |
| 6 | 6.000 | 260 | 340 | 130 | R$ 50.090 | R$ 50.000 | +R$ 90 |
| 7 | 8.500 | 350 | 460 | 200 | R$ 68.440 | R$ 56.500 | +R$ 11.940 |
| 8 | 11.000 | 440 | 580 | 280 | R$ 87.560 | R$ 63.000 | +R$ 24.560 |
| 9 | 14.000 | 540 | 710 | 380 | R$ 109.370 | R$ 70.000 | +R$ 39.370 |
| 10 | 17.500 | 640 | 850 | 500 | R$ 133.090 | R$ 78.000 | +R$ 55.090 |
| 11 | 21.000 | 750 | 1.000 | 640 | R$ 159.410 | R$ 86.000 | +R$ 73.410 |
| 12 | 25.000 | 860 | 1.150 | 800 | R$ 187.650 | R$ 95.000 | +R$ 92.650 |

Resumo Ano 1: MRR mês 12 = R$187.650 | ARR = R$2.251.800 | EBITDA acumulado = +R$103.011 | Break-even operacional = mês 6 | Total pagos mês 12 = 2.810 users + 800 seats | Investimento inicial necessário = R$160.000 (revisado para baixo).

## 3.4 Cenário Pessimista (Stress Test)

Premissas: 50% do crescimento projetado, churn 14%, custos API 20% acima, zero receita Team nos primeiros 4 meses.

| Métrica | Base | Pessimista | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagos mês 12 | 2.810 + 800 seats | 1.200 + 200 seats | -58% |
| MRR mês 12 | R$ 187.650 | R$ 78.400 | -58% |
| Break-even | Mês 6 | Mês 10 | +4 meses |
| Cash runway (com R$160K) | Nunca precisa mais capital | Capital acaba mês 7 | Precisa +R$60K ou cortar custos |
| EBITDA acumulado Ano 1 | +R$ 103.011 | -R$ 42.000 | Negativo |

🚨 Ação no cenário pessimista: (1) Reduzir equipe para CTO + 1 dev, (2) Cortar marketing para R$2K/mês, (3) Eliminar free tier ou limitar a 1K users, (4) Buscar revenue alternativa: vender API white-label para outros SaaS.

## 3.5 Fontes de Receita Adicionais (Novas)

Os documentos originais focam apenas em assinatura mensal/anual. Para maximizar LTV e criar resiliência, identificamos 5 fontes de receita adicionais que surgem naturalmente da plataforma:

| Fonte | Descrição | Receita Estimada (Ano 2) | Margem | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top-up de Créditos | Compra avulsa: R$19 por 500 créditos, R$49 por 1.500 | R$180K/ano (15% users compram) | 92% | Baixo (S4) |
| API as a Service | API OpenAI-compatible para devs integrarem nos seus apps | R$240K/ano (500 devs × R$40/mês) | 65% | Alto (S12+) |
| Marketplace de Templates | Venda de templates premium: criadores ficam 70%, plataforma 30% | R$60K/ano (take rate) | 95% | Médio (S10) |
| White-label B2B | Empresas usam a engine com sua marca (universidades, editoras) | R$360K/ano (3 clientes × R$10K/mês) | 70% | Alto (S16+) |
| Dados e Benchmarks | Relatórios de benchmark de modelos de IA para empresas (anonimizado) | R$48K/ano (4 relatórios × R$12K) | 90% | Médio (S14) |

Impacto total Ano 2: Receita adicional estimada de R$888K, elevando ARR projetado para R$8-10M com diversificação de 28% da receita fora de assinatura. Isso reduz risco de churn e cria múltiplos vetores de crescimento.

# PARTE 4 — ARQUITETURA TÉCNICA DEFINITIVA

🚨 Este é o gap mais crítico dos documentos originais: nenhum especificava arquitetura. Esta seção define a base técnica completa.

## 4.1 Princípios Arquiteturais

- Monolito Modular até 5K users pagos, depois extração gradual de serviços (billing, AI gateway, analytics).

- API-First: toda funcionalidade acessível via API REST documentada com OpenAPI 3.1. Frontend consome API.

- Event-Driven: eventos de negócio (pagamento, conversão, comissão) emitidos via event bus interno para desacoplamento.

- Multi-tenancy: isolamento por user_id/org_id em todas as queries. Row-Level Security no Postgres.

- Observability-First: logs estruturados, métricas de negócio, distributed tracing desde o dia 1.

- Infrastructure as Code: Terraform/Pulumi para ambientes reproduzíveis. Zero configuração manual.

## 4.2 Stack Tecnológico Definitivo

| Camada | Tecnologia | Justificativa | Custo Mês 1 | Custo 3K Users |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + React 19 + Tailwind + shadcn/ui | SSR para SEO, streaming para chat UX, componentes prontos | R$ 0 (Vercel free) | R$ 120 |
| Backend/API | Node.js + Hono (ou Fastify) + TypeScript | Performance superior, tipagem, middleware ecosystem | R$ 0 (Cloudflare Workers) | R$ 180 |
| Banco Principal | Supabase Postgres + pgvector | Auth integrado, RLS, vector search para RAG, realtime | R$ 0 (free tier) | R$ 150 |
| Cache/Sessions | Upstash Redis | Serverless Redis, rate limiting nativo, cache de sessão | R$ 0 (free tier) | R$ 60 |
| Queue/Jobs | Upstash QStash + BullMQ | Jobs agendados (comissão, carência 7d), retry, dead letter | R$ 0 (free tier) | R$ 30 |
| AI Gateway | OpenRouter (70%) + APIs diretas (30%) | 400+ modelos via OR, fallback direto para resiliência | Pay-per-use | ~R$ 38.400 |
| Pagamentos | Stripe Brazil (cartão) + Asaas (Pix/Boleto) | Stripe para recorrência, Asaas para Pix nativo com webhook | Taxas sobre receita | ~R$ 3.100 |
| Storage/CDN | Cloudflare R2 + CDN | Zero egress, edge caching global, custo ínfimo | R$ 0 | R$ 30 |
| Monitoramento | Grafana Cloud + Sentry | Métricas, logs, alertas, error tracking | R$ 0 (free tiers) | R$ 120 |
| Email | Resend + React Email | 3K emails/mês free, templates em código | R$ 0 | R$ 50 |
| Analytics | PostHog (self-hosted) | Product analytics, feature flags, session replay, free | R$ 0 | R$ 0 |
| CI/CD | GitHub Actions | Integrado ao repo, free para private repos 2K min/mês | R$ 0 | R$ 0 |
| TOTAL INFRA |  |  | ~R$ 0 + API | ~R$ 42.240 |

## 4.3 Diagrama de Módulos

A aplicação é dividida em 8 módulos com fronteiras bem definidas. Cada módulo pode ser extraído para microsserviço no futuro sem reescrita:

| Módulo | Responsabilidade | Entidades Principais | Depende De |
| --- | --- | --- | --- |
| auth | Cadastro, login, sessões, roles, 2FA | users, sessions, roles, permissions | — |
| billing | Planos, créditos, pagamentos, invoices, top-up | subscriptions, credits, payments, invoices | auth |
| chat | Conversas, mensagens, streaming, fork, compartilhamento | conversations, messages, attachments | auth, billing, ai-gateway |
| ai-gateway | Roteamento, auto-select, fallback, cache semântico, rate limiting | ai_requests, model_configs, cache_entries | billing |
| partners | Parceiros, cupons, atribuição, comissões, pagamentos em lote | partners, coupons, attributions, commissions, payment_batches | auth, billing |
| content | Personas, prompts, templates, knowledge bases, RAG | personas, prompts, templates, knowledge_bases, documents | auth |
| teams | Workspaces, membros, roles de equipe, analytics de uso | organizations, org_members, org_settings | auth, billing |
| analytics | Métricas, dashboards, relatórios, export | usage_stats, model_rankings, reports | chat, billing, partners |

## 4.4 Segurança e Compliance

### LGPD (Obrigatório Dia 1)

- Consentimento granular: termos de uso + política de privacidade + opt-in para analytics

- Right to erasure: endpoint DELETE /user/data que remove tudo em <72h

- Data minimization: logs de chat armazenados por 90 dias, depois anonymizados

- DPO nomeado (pode ser o founder com certificação LGPD online)

- Registro de operações de tratamento de dados (ROPA)

### Segurança da Aplicação

- Auth: Supabase Auth com magic link + social login (Google, GitHub) + 2FA TOTP opcional

- API: rate limiting por IP + por user + por org. CORS restritivo. Helmet headers.

- Dados: encrypt at rest (Postgres TDE) + in transit (TLS 1.3). API keys hashed com bcrypt.

- Secrets: variáveis de ambiente via Vercel/Cloudflare. Zero secrets em código.

- Audit: tabela de audit_logs para ações críticas (pagamento, exclusão, mudança de plano). Imutável.

- Pen test: trimestral a partir de 1K users. Bug bounty a partir de 5K users.

# PARTE 5 — PRODUTO: SPEC FUNCIONAL CONSOLIDADA

## 5.1 MVP Brutal — 28 Features Dia 1 (Semanas 1-14)

Corte impiedoso: das 52 features da Spec v2, apenas 28 são absolutamente necessárias para o dia 1 de lançamento. As demais entram nas primeiras 4 semanas pós-launch. Isso permite lançar 4 semanas antes e iterar com feedback real.

| # | Feature | Sprint | SP | Justificativa para Dia 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chat com 10 modelos de texto (Gemini Flash, DeepSeek, GPT-4o-mini, GPT-4o, Claude Sonnet, Claude Haiku, Llama, Mistral, Qwen, Gemma) | S1 | 8 | Core product. Sem isso não existe plataforma. |
| 2 | Streaming de respostas em tempo real | S1 | 3 | Expectativa básica de UX. Sem streaming parece quebrado. |
| 3 | Seleção de modelo com custo em créditos visível | S1 | 3 | Transparência que nenhum concorrente tem. |
| 4 | Sistema de créditos com consumo real-time | S1 | 8 | Motor financeiro do negócio. |
| 5 | Auth (cadastro email + Google) + perfil básico | S1 | 5 | Sem auth não tem produto. |
| 6 | Checkout com Pix (Asaas) + Cartão (Stripe) | S1-S2 | 8 | Sem pagamento não tem receita. |
| 7 | Plano Free (300 créditos, 5 modelos) | S2 | 3 | Funil de aquisição. Sem free tier, CAC explode. |
| 8 | Plano Starter R$39 + Pro R$99 + Anual | S2 | 5 | 3 tiers = maximiza conversão. |
| 9 | Troca de modelo mid-chat mantendo contexto | S2 | 5 | Diferencial-chave vs ChatGPT/Claude nativos. |
| 10 | Auto-routing inteligente (modelo 'Auto') | S2-S3 | 8 | Controla custos + simplifica UX para iniciantes. |
| 11 | Histórico de chats pesquisável | S2 | 3 | Básico de UX. Sem isso user perde trabalho. |
| 12 | Pastas/organização de conversas | S3 | 3 | Power users precisam desde dia 1. |
| 13 | Interface 100% em português nativo | S1-S3 | 2 | Razão de existir da plataforma. |
| 14 | Modo escuro/claro | S2 | 2 | Expectativa básica em 2026. |
| 15 | Responsivo mobile (web) | S1-S3 | 3 | 60%+ tráfego BR é mobile. |
| 16 | Upload de documentos (PDF, TXT, CSV) | S3 | 5 | Feature esperada. Sem isso parece limitado. |
| 17 | Chat com documentos (Q&A) | S3-S4 | 8 | Diferencial forte. Value proposition de agregador. |
| 18 | Geração de imagens (2 modelos: Flux + SD) | S3 | 5 | Multimodal é core da proposta de valor. |
| 19 | Busca web em tempo real | S4 | 5 | Expectativa de 2026. Sem isso, concorrente ganha. |
| 20 | Custom personas (system prompt) | S3 | 3 | Personalização fundamental. |
| 21 | 10 personas pré-construídas PT-BR | S3 | 2 | Onboarding instantâneo para iniciantes. |
| 22 | 50 prompts prontos PT-BR (por profissão) | S3-S4 | 3 | Conteúdo que mostra valor imediato. |
| 23 | Criptografia + LGPD básico | S1 | 3 | Compliance obrigatório. |
| 24 | Dashboard de custo transparente (INOVAÇÃO) | S4 | 5 | Diferenciação dia 1. Nenhum concorrente tem. |
| 25 | Modo Consultor (INOVAÇÃO) | S4-S5 | 3 | Diferenciação dia 1. Melhora qualidade 40-60%. |
| 26 | Calculadora de economia no site (INOVAÇÃO) | S3 | 3 | Ferramenta de conversão na landing page. |
| 27 | Onboarding guiado por persona (4 fluxos) | S5 | 5 | Reduz churn primeiros 7 dias em 30%. |
| 28 | FAQ + Suporte email + Status page | S5 | 2 | Mínimo viável de suporte. |

Total MVP: 28 features | 113 SP | 7 sprints (14 semanas) | Velocity: 16 SP/sprint com 2 devs

## 5.2 Pós-MVP: Semanas 15-30 (Meses 4-8)

Features que entram imediatamente após o lançamento, priorizadas por impacto em retenção e conversão:

| Prioridade | Features | Sprint | Impacto Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 Retenção | Fork de conversa, Modo Aprendizado (socrático), Links públicos de conversa, Input multimodal (foto + áudio) | S8-S9 | Reduz churn em 15%. Features que users pedem no feedback. |
| P0 Monetização | Top-up de créditos avulso, Programa de afiliados (parceiros), Link de indicação (créditos) | S8-S11 | Nova fonte receita + canal de aquisição orgânico. |
| P1 Diferenciação | Modo Duelo (torneio de modelos), Split screen (2 modelos lado a lado), Coach de Prompts em tempo real, Tradução automática PT→EN→PT | S9-S12 | Features exclusivas que ninguém tem. Marketing viral. |
| P1 Produtividade | RAG/Knowledge Base, Prompts com variáveis, Editor de documentos in-chat, Exportação PDF/DOCX, Tags e categorias | S10-S13 | Transforma chat em ferramenta de trabalho profissional. |
| P2 Plataforma | Bots customizados (no-code), 10 agentes pré-configurados, Workspace de equipe (B2B), RBAC básico, Admin panel | S12-S16 | Habilita receita B2B (Team plan) e marketplace. |
| P2 Multimodal | Geração de vídeo (2 modelos), Text-to-Speech, Speech-to-Text, Voice input | S13-S16 | Suite multimodal completa. Compete com Inner AI. |
| P3 Enterprise | SSO (SAML), API pública, Integrações (Slack, Drive, WhatsApp), PWA mobile, Chain Mode | S16-S22 | Habilita Enterprise. Ticket R$5K+/mês. |

## 5.3 — 10 Inovações Cross-Industry (NOVAS)

Além das 22 inovações da Spec v2, identificamos 10 oportunidades poderosas importadas de outros segmentos de negócio que nenhum agregador de IA no mundo implementou:

### Do Gaming: Sistema de Streaks e XP

Inspiração: Duolingo tem 97M+ MAU e atribuiu 4,5x de crescimento ao sistema de streaks. Cada dia usando o app mantém o streak. Perder o streak causa 'loss aversion' que é 2x mais poderosa que ganho equivalente.

Aplicação: Streak diário de uso (+50 créditos bônus por 7 dias consecutivos, +200 por 30 dias). XP por tipo de uso (chat, imagem, documento). Níveis: Iniciante → Explorador → Especialista → Mestre → Lenda. Leaderboard semanal anônimo. Streak freeze: 1 por mês para manter streak.

Impacto projetado: Aumento de DAU/MAU de 25% para 45%. Redução de churn em 20%. Custo: 2 sprints.

### Do Spotify: Wrapped Anual de IA

Inspiração: Spotify Wrapped gera bilhões de compartilhamentos orgânicos. É marketing viral puro.

Aplicação: Relatório anual personalizado: 'Você usou IA para gerar 2.340 textos, 180 imagens, economizou R$2.800 vs. assinaturas individuais, seu modelo favorito foi Claude, você está no top 5% dos criadores de conteúdo na plataforma'. Compartilhável em redes sociais com visual branded.

Impacto projetado: 10K+ compartilhamentos orgânicos. Custo: 1 sprint.

### Do Nubank: Relatório de Impacto Mensal

Inspiração: Nubank envia resumo mensal que mostra 'quanto você economizou em taxas'. Reforça percepção de valor.

Aplicação: Email mensal com: total economizado vs. assinaturas individuais, créditos usados por modelo, sugestões de otimização ('Você usou GPT-4o para perguntas simples — DeepSeek é 50x mais barato e tão bom'), projeção de economia anual. ROI Report para times B2B.

Impacto projetado: Redução de churn em 10-15%. NPS +8 pontos. Custo: 1 sprint.

### Do Uber: Estimativa Antes de Usar

Inspiração: Uber mostra preço estimado antes da corrida. Elimina ansiedade de custo.

Aplicação: Antes de enviar mensagem, mostra estimativa: '~5 créditos (R$0,15)'. Para tarefas pesadas (documento longo, imagem HD), popup de confirmação: 'Esta operação custa ~80 créditos. Continuar?'. Barra de créditos restantes sempre visível com projeção de durabilidade.

Impacto projetado: Reduz tickets de suporte sobre créditos em 60%. Aumenta confiança. Custo: já incluído no Dashboard (feature 24 do MVP).

### Do Netflix: Recomendação Inteligente de Modelos

Inspiração: 80% do que users assistem no Netflix vem de recomendação algorítmica.

Aplicação: Após 50 interações, sistema aprende preferências: 'Para código, você prefere Claude. Para criatividade, GPT-4o funciona melhor para você. Para pesquisas rápidas, DeepSeek é 95% tão bom e custa 50x menos.' Widget 'Recomendado para Você' com modelos sugeridos por contexto.

Impacto projetado: Reduz custo API em 15% (users migram para modelos mais baratos quando recomendado). Aumenta satisfação. Custo: 3 sprints.

### Do Mercado Livre: Reputação para Criadores de Bots

Inspiração: Sistema de reputação do ML cria confiança entre estranhos e premia qualidade.

Aplicação: Criadores de bots/templates recebem: estrelas (1-5) por avaliação, badge 'MercadoLíder' equivalente para top creators, métricas públicas (usos, avaliação, tempo resposta). Top creators recebem: créditos bônus, destaque no marketplace, selo verificado.

Impacto projetado: Qualidade do marketplace sobe 40%. Creators engajados produzem mais. Custo: 2 sprints (quando marketplace existir).

### Do Notion: Templates com Onboarding Embutido

Inspiração: Notion Template Gallery tem 10K+ templates que servem como principal canal de aquisição orgânica.

Aplicação: Templates de workflow por profissão que são mais que prompts — são fluxos completos com instruções embutidas. Exemplo: 'Análise de Contrato' abre com: (1) instrução para fazer upload do PDF, (2) persona jurídica pré-configurada, (3) checklist automático de cláusulas, (4) geração de parecer em formato ABNT. Cada template vira landing page indexável pelo Google.

Impacto projetado: SEO orgânico massivo. 200+ landing pages indexáveis. Custo: conteúdo (contínuo).

### Da Amazon: 'Quem Usou Isso Também Usou...'

Aplicação: Após usar um modelo, sugestão contextual: 'Usuários que fizeram análise de contrato com Claude também usaram o template de Parecer Jurídico'. Cross-sell de features e templates baseado em comportamento coletivo.

### Do Fintech (Antecipação): Revenue Share Antecipado para Parceiros

Inspiração: Kiwify e Hotmart oferecem antecipação de recebíveis que é seu maior diferencial de retenção de criadores.

Aplicação: Parceiros top (>R$500/mês em comissões) podem antecipar recebíveis com taxa de 3-5%. Parceiro que receberia R$1.000 no dia 5 pode sacar R$950 no dia 1. Aumenta lealdade e cria barreira de saída.

### Do Waze: Crowdsourced Model Quality

Inspiração: Waze usa dados de milhões de motoristas para mapear trânsito em tempo real. Cada usuário melhora o serviço para todos.

Aplicação: Cada resposta de IA recebe thumbs up/down silencioso. Dados agregados alimentam: ranking de qualidade por modelo por tipo de tarefa em PT-BR, auto-routing que melhora com escala, alertas quando modelo degrada. Base de dados proprietária impossível de replicar.

Impacto projetado: Auto-routing melhora 2% a cada 10K interações. Moat de dados crescente. Custo: 1 sprint (coleta), 3 sprints (ML).

# PARTE 6 — SISTEMA DE PARCEIROS: VERSÃO CORRIGIDA

✅ Esta seção resolve os 8 gaps identificados (G-16 a G-23) e incorpora as melhores práticas da pesquisa de mercado de 17 plataformas de afiliados globais.

## 6.1 Modelo de Dados Expandido — Nova Entidade: payment_batches

Adição da entidade que faltava para rastreabilidade de pagamentos em lote:

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identificador único do lote |
| data_processamento | TIMESTAMP | Quando o lote foi processado |
| processado_por | UUID FK → users | Admin que processou o pagamento |
| qtd_parceiros | INTEGER | Quantos parceiros foram pagos neste lote |
| valor_total | DECIMAL(12,2) | Soma de todas as comissões pagas neste lote |
| status | ENUM | pendente ¦ processando ¦ concluido ¦ falha_parcial ¦ cancelado |
| metodo_pagamento | ENUM | pix_automatico ¦ pix_manual ¦ transferencia |
| comprovante_geral_url | VARCHAR(500) | URL do comprovante consolidado |
| erros | JSONB | Lista de erros caso falha_parcial {parceiro_id, erro, tentativas} |
| notas | TEXT | Observações do processamento |

## 6.2 Tracking Híbrido Server-Side (Resolução G-22)

O tracking original baseado apenas em cookies perde 30-40% das conversões. A nova arquitetura usa 3 camadas:

### Camada 1: Server-Side Click ID (Primária)

- Ao clicar no link do parceiro, servidor gera click_id único (UUID v4)

- Click ID salvo no banco com: parceiro_id, cupom_id, IP, user_agent, timestamp, referrer

- Click ID passado via URL parameter e também salvo em cookie first-party

- No cadastro/checkout, click_id é capturado do URL param OU cookie e vinculado à atribuição

- Funciona mesmo com ad blockers, Safari ITP, navegação anônima

### Camada 2: Cookie First-Party (Fallback)

- Cookie httpOnly, secure, SameSite=Lax, domínio principal (não terceiro)

- Duração: 30 dias (renovada a cada visita via link)

- Safari ITP: cookie first-party via CNAME mantém 7+ dias (vs 24h de terceiros)

### Camada 3: Código Manual (Última Instância)

- User digita código do cupom no checkout → atribuição direta, sem necessidade de cookie/click ID

- Sempre tem prioridade sobre cookie (ação explícita > implícita)

## 6.3 Anti-Fraude com Machine Learning (Resolução G-17)

Baseado na pesquisa de mercado que identificou que 17-45% do tráfego de afiliados é fraudulento e que XGBoost atinge 98% de acurácia na detecção:

### Camada 1: Regras Rápidas (Pré-filtro, <10ms)

| Regra | Threshold | Ação |
| --- | --- | --- |
| Velocity de clicks do mesmo IP | >10 clicks em 1 minuto | Block + flag parceiro |
| Auto-referência | IP/email/device do parceiro = do user convertido | Block automático |
| Geo mismatch | Click de país X, conversão de país Y em <1h | Flag para review manual |
| Device fingerprint duplicado | Mesmo fingerprint em 3+ cadastros via mesmo parceiro | Block + investigação |
| Tempo click→conversão | <30 segundos | Flag (provável click injection) |
| Horário anômalo | >80% conversões entre 2h-5h AM | Flag para review |
| Email descartável | Domínio em blocklist (tempmail, guerrilla, etc) | Block conversão |
| Taxa conversão anômala | >40% (média mercado é 1-5%) | Flag parceiro para review |

### Camada 2: Modelo ML (Para casos borderline)

- Modelo: XGBoost treinado em dados históricos de conversões legítimas vs fraudulentas

- Features: tempo entre click e conversão, profundidade de navegação pré-checkout, device fingerprint similarity score, padrão temporal de conversões, LTV dos users convertidos pelo parceiro

- Output: fraud_score de 0 a 1. Score > 0.7 = bloqueio automático. 0.4-0.7 = review manual. < 0.4 = aprovado

- Retreinamento: mensal com novos dados rotulados pela equipe de review

- Implementação: Fase 2 (S12+). Fase 1 usa apenas regras rápidas

## 6.4 Carência e Edge Cases Resolvidos (G-19)

| Cenário | Regra | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Reembolso dias 1-7 | Comissão CANCELADA. Deduzida do saldo pendente | User pede reembolso dia 5 → comissão de R$15,84 cancelada |
| Reembolso dias 8-30 | Comissão MANTIDA ao parceiro. Custo absorvido pela plataforma | User pede reembolso dia 15 → comissão já foi aprovada, plataforma absorve |
| Reembolso parcial | Comissão RECALCULADA proporcionalmente | User pagou R$99, reembolso de R$50 → nova comissão sobre R$49 |
| Chargeback (disputa) | Comissão CONGELADA até resolução. Se perdido, cancelada + taxa de R$15 ao parceiro | Disputa de cartão → comissão fica em status 'disputada' por até 90 dias |
| Downgrade de plano | Comissão recalculada no novo valor a partir do próximo mês | User migra de Pro (R$99) para Starter (R$39) → comissão cai proporcionalmente |
| Upgrade de plano | Comissão recalculada no novo valor. Diferença pro-rata creditada | User migra de Starter (R$39) para Pro (R$99) → comissão sobe imediatamente |
| User cancela e retorna em <90 dias | Atribuição MANTIDA ao parceiro original | User cancela mês 3, retorna mês 5 → parceiro original mantém atribuição |
| User cancela e retorna após 90 dias | Atribuição EXPIRADA. Novo cupom/parceiro pode reatribuir | User cancela mês 3, retorna mês 8 → livre para novo cupom |

## 6.5 Sprints Rebalanceados (com 2 devs, velocity 24 SP)

| Sprint | Período | Stories | SP | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8 | Sem 15-16 | Cadastro parceiro + Criar cupom + Autenticação parceiro (magic link + JWT) | 22 | Admin pode cadastrar parceiros e cupons. Parceiros fazem login. |
| S9 | Sem 17-18 | Aplicar cupom checkout + Tracking híbrido S2S + Cookie + Click ID | 24 | Cupom funcional no checkout. Tracking server-side operacional. |
| S10 | Sem 19-20 | Cálculo comissão automático + Carência 7 dias + Edge cases estorno | 22 | Comissões calculadas com regras corretas para todos os cenários. |
| S11 | Sem 21-22 | Dashboard parceiro (KPIs + gráficos + extrato) + Export CSV | 24 | Parceiro vê tudo: saldo, conversões, extrato detalhado. |
| S12 | Sem 23-24 | Pagamento em lote (payment_batches) + Admin analytics + Anti-fraude regras | 22 | Admin processa pagamentos. Anti-fraude básico operacional. |
| S13 | Sem 25-26 | Link indicação (referral separado) + API parceiros + Webhooks + QA E2E | 24 | Sistema completo testado. Referral separado do affiliate. |

# PARTE 7 — GO-TO-MARKET

## 7.1 Estratégia de Lançamento em 3 Ondas

### Onda 1: Beta Privado (Semanas 13-16)

- 200 beta testers selecionados: 50 creators, 50 profissionais liberais, 50 devs, 50 educadores

- Recrutamento: lista de espera no site, comunidades Reddit/Discord, LinkedIn, grupos Telegram de IA

- Incentivo: 3 meses grátis no plano Pro + badge 'Fundador' permanente

- Objetivo: feedback qualitativo, identificar bugs críticos, validar personas, medir NPS

- Meta: NPS > 40, <5 bugs P0, tempo médio de sessão > 8 minutos

### Onda 2: Lançamento Soft (Semanas 17-20)

- Abertura gradual: 500 convites/semana para lista de espera (controle de scaling)

- Ativação programa de afiliados com 10 parceiros-piloto selecionados (influencers de IA/tech)

- Campanha de conteúdo: 3 artigos/semana no blog (SEO), 5 vídeos curtos/semana (Reels/TikTok)

- PR: press release para TechTudo, Canaltech, Olhar Digital, Startups.com.br

- Meta: 500 pagantes, MRR R$30K, 10 parceiros ativos

### Onda 3: Lançamento Público (Semanas 21+)

- Abertura total + início de campanhas pagas (Google Ads + Meta Ads)

- Evento de lançamento online (webinar gratuito: 'Como usar IA para multiplicar sua produtividade')

- Product Hunt launch (preparar com 200+ upvotes day 1)

- Ativação de 30+ parceiros afiliados

- Meta: 2K pagantes até mês 6, MRR R$50K+

## 7.2 Canais de Aquisição Priorizados

| Canal | CAC Est. | % Budget | Ação Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Afiliados/Parceiros | R$ 18 | 25% | 100 parceiros ativos gerando conteúdo. 30-35% das conversões. |
| SEO/Conteúdo Orgânico | R$ 0-5 | 15% (tempo) | 200+ artigos. Templates como landing pages indexáveis. Long-tail keywords PT-BR. |
| Google Ads (busca) | R$ 35 | 20% | Keywords: 'IA para negócios', 'alternativa ChatGPT', 'IA em português'. CPC estimado R$1,50-3,00. |
| Meta Ads (Instagram/FB) | R$ 28 | 15% | Vídeos curtos demonstrando features. Lookalike de convertidos. Retargeting de visitantes. |
| YouTube/Influencers | R$ 50 | 15% | Parcerias com canais de tech/produtividade (10K-100K subs). Custo por vídeo R$500-2K. |
| Referral (créditos) | R$ 8 | 5% | Todo user tem link de indicação. 500 créditos por indicação convertida. |
| Comunidade/Viral | R$ 0 | 5% (tempo) | Discord/Telegram para users. Wrapped anual compartilhável. Links públicos de conversas. |

# PARTE 8 — OPERAÇÕES E EQUIPE

## 8.1 Organograma por Fase

| Fase | Headcount | Papéis | Custo Mensal |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP (Meses 1-4) | 2-3 pessoas | CTO/Founder (full-time) + 1 Dev Fullstack PJ + 0,5 Designer freelancer | R$ 15.500 |
| Growth (Meses 5-8) | 5-6 pessoas | + 1 Dev Frontend PJ + 1 Suporte PT-BR PJ + 1 Marketing PJ | R$ 36.000 |
| Scale (Meses 9-14) | 8-10 pessoas | + 1 Dev Backend PJ + 1 Product Manager + 1 DevOps/SRE + CS Lead | R$ 68.000 |
| Enterprise (Meses 15+) | 12-15 pessoas | + Sales B2B + Designer Senior + QA + Data Analyst + Jurídico | R$ 120.000 |

## 8.2 Métricas e KPIs — Dashboard Executivo

| Categoria | Métrica | Meta Mês 6 | Meta Mês 12 | Meta Mês 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crescimento | MRR | R$ 50K | R$ 188K | R$ 600K |
| Crescimento | Total pagantes | 580 | 2.810 | 8.500 |
| Crescimento | ARR | R$ 600K | R$ 2,3M | R$ 7,2M |
| Retenção | Churn mensal (mensal) | 10% | 8% | 6% |
| Retenção | Churn mensal (anual) | 2,5% | 2% | 1,5% |
| Retenção | NPS | >40 | >50 | >60 |
| Eficiência | CAC blended | R$ 45 | R$ 55 | R$ 60 |
| Eficiência | LTV:CAC | >8:1 | >10:1 | >12:1 |
| Eficiência | Margem bruta | 75% | 77% | 80% |
| Produto | DAU/MAU | 25% | 35% | 45% |
| Produto | Conversão free→paid | 3% | 4,5% | 6% |
| Parceiros | Parceiros ativos | 30 | 100 | 300 |
| Parceiros | % aquisição via parceiros | 15% | 30% | 35% |

# PARTE 9 — ROADMAP INTEGRADO UNIFICADO

Este roadmap consolida produto, parceiros, infraestrutura e negócio em uma timeline única. Cada sprint tem entregas claras em todas as frentes.

| Sprint | Mês | Produto | Parceiros | Negócio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | 1 | Chat 10 modelos + créditos + Pix + Auth + Free tier | — | Setup empresa + contratos API + landing page |
| S3-S4 | 2 | Auto-routing + imagens + web search + personas + Dashboard custo + Modo Consultor | — | Blog SEO + lista espera + métricas PostHog |
| S5-S7 | 3 | Upload docs + onboarding + Calculadora + QA + hardening | — | Beta 200 users + feedback loops + NPS |
| S8-S9 | 4-5 | Fork + Links públicos + Input multimodal + Modo Aprendizado + Top-up créditos | Cadastro parceiros + cupons + tracking S2S + checkout | Soft launch + 10 parceiros piloto + PR |
| S10-S11 | 5-6 | Duelo + Split screen + RAG básico + Tradução auto | Comissão automática + carência + dashboard parceiro | Launch público + Google/Meta Ads + 500 pagantes |
| S12-S13 | 6-7 | Editor docs + export + bots no-code + Coach prompts | Pagamento lote + anti-fraude regras + API parceiros + referral | Product Hunt + 30 parceiros + programa afiliados full |
| S14-S16 | 7-9 | Workspace teams + RBAC + admin panel + TTS/STT + vídeo | ML anti-fraude (XGBoost) + webhooks + antecipação pilot | Plano Team ativo + primeiros B2B + EBITDA 30%+ |
| S17-S20 | 9-11 | Chain Mode + Projetos persistentes + PWA mobile + voz contínua | Marketplace templates + reputação creators | 1K pagantes Team + R$150K+ MRR |
| S21-S24 | 11-14 | API pública + integrações (Slack, Drive, WhatsApp) + SSO | White-label B2B pilot + benchmarks cross-tenant | Enterprise primeiros clientes + R$250K+ MRR |
| S25-S30 | 14-18 | Canvas visual + agentes autônomos + modo offline + deep research | Full enterprise: data residency + SLA + compliance SOC 2 | Seed round R$3-5M + expansão LATAM |

# PARTE 10 — CONCLUSÃO: POR QUE ESTA SOLUÇÃO É TOP 1

Este Plano Mestre consolida e corrige 4 documentos estratégicos, 1 pesquisa de mercado de 17 plataformas de afiliados, e 1 análise competitiva de 8 agregadores de IA. O resultado é uma solução que supera qualquer concorrente existente em 7 dimensões:

| Dimensão | Melhor Concorrente Atual | Nossa Plataforma | Vantagem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura funcional | Inner AI: 52% (90 de 172 features) | 75%+ (220 features no backlog, 28 no MVP) | Mais completo do mercado |
| Inovações exclusivas | Poe: 5 diferenciais | 32 inovações (22 originais + 10 cross-industry) | 6x mais inovações |
| Localização Brasil | Inner AI: Pix + PT-BR | Pix + Boleto + PT-BR + templates BR + LGPD + suporte 7/7 | 2x mais profundo |
| Anti-fraude parceiros | Hotmart: HotLeads + last-click | Tracking S2S + ML (XGBoost 98%) + 8 regras pré-filtro | Estado da arte |
| Precificação | Inner AI: R$35-99, sem tier intermediário | Free + R$39 + R$99 + R$49/seat + Enterprise | 5 tiers otimizados |
| Transparência de custos | Nenhum concorrente mostra custo real | Dashboard custo real-time + estimativa pré-envio + relatório mensal | Único no mercado |
| Moat defensivo | Poe: marketplace de bots | 5 camadas: rede + dados + switching costs + localização + inovação | Mais resiliente |

## Próximos Passos Imediatos

| # | Ação | Responsável | Prazo | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar personas com 10 entrevistas de descoberta | Founder | 5 dias | — |
| 2 | Setup técnico: repo GitHub, CI/CD, contas API (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Stripe, Asaas) | CTO | 3 dias | — |
| 3 | Wireframes de baixa fidelidade: onboarding, chat, checkout, dashboard parceiro | Designer | 5 dias | Após #1 |
| 4 | Contratar Dev Fullstack PJ #1 | Founder | 7 dias | — |
| 5 | Constituir empresa (ME/EPP, Simples Nacional, CNAE 6311-9/00) | Contador | 10 dias | — |
| 6 | Sprint Planning S1: decomposição de tasks, estimativas finais | CTO + Dev | 1 dia | Após #2 e #4 |
| 7 | Início do Sprint 1 | Equipe | Dia 15 | Após #6 |
| 8 | Landing page com lista de espera + Calculadora de economia | CTO | Paralelo S1 | — |

Este documento é a fonte única de verdade para o projeto.

Qualquer conflito com documentos anteriores é resolvido pelo que está aqui.

Versão 3.0 | Março 2026 | Confidencial